Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Scuola d’arti mestieri Trevano |
| Data | 04.09.2020 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Ho terminato la lista dei requisiti:   |  |  | | --- | --- | | **ID: REQ-014** | | | **Nome** | Sistema di ricerca | | **Priorità** | 2 | | **Versione** | 1.0 | | **Categoria** | Sistema | | **Note** |  | | **Sotto Requisiti** | | | **001** | Sistema di ricerca DB backup | | **002** | Sistema di ricerca file log |  |  |  | | --- | --- | | **ID: REQ-015** | | | **Nome** | Sistema di report pdf | | **Priorità** | 3 | | **Versione** | 1.0 | | **Categoria** | Sistema e linguaggio | | **Note** |  | | **Sotto Requisiti** | | | **001** | Sistema di report DB backup | | **002** | Sistema di report file log |   Ho realizzato il GANTT preventivo, devo ancora aggiustare le risorse che sono sovraccaricate di lavoro:  Immagine che contiene screenshot  Descrizione generata automaticamente  Immagine che contiene screenshot  Descrizione generata automaticamente  Ho iniziato a fare lo use case:  Immagine che contiene testo, mappa  Descrizione generata automaticamente |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Il problema principale è che ho un sovraccarico di risorse che devo aggiustare la prossima volta, ma altrimenti non ci sono problemi gravi. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Sono un buon punto della pianificazione per oggi avevo previsto di realizzare il GANTT e ho iniziato lo use case. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Terminare lo use case e iniziare l’analisi del hardware, analisi del software e analisi mezzi |