Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Scuola d’arti mestieri Trevano |
| Data | 08.09.2020 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Ho terminato lo use case del progetto: |
| Ho modificato il GANTT aggiustando il sovraccarico di lavoro delle risorse. Mi sono anche reso conto che dovevo aggiungere nel calendario del progetto le vacanze autunnali come ore non lavorative.  Immagine che contiene screenshot  Descrizione generata automaticamente  Immagine che contiene screenshot  Descrizione generata automaticamente |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| No ho riscontrato alcuni problemi particolari. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Oggi dovevo fare l’analisi del HW, SW e dei mezzi. Però non sono riusciti a farli perché ho dovuto terminare lo use case e aggiustare anche il GANTT dove c’era del sovraccarico di lavoro delle risorse. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Iniziare e terminare l’analisi del hardware, analisi del software e analisi mezzi in modo che possa iniziare già l’implementazione. |