Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Scuola d’arti mestieri Trevano |
| Data | 15.09.2020 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Durante questa settimana utilizzo un altro PC (Lenovo), perché il mio MacBook è manutenzione a causa della batteria che si è gonfiata.  Durante la prima ora di lavoro ho discusso con il responsabile del mio progetto.  Oggi ho avuto alcuni problemi con XAMPP e prevedevo di realizzare già gli utenti in MySQL. Certamente prima di creare gli utenti ho progetto il diagramma ER degli utenti. Per realizzare il diagramma ER ho utilizzato draw.io.    Ho creato la seguente gerarchia. Ho l’entità padre utente e nella gerarchia ci possono essere solo dei responsabili o degli amministratori. Come attributo devo sapere il nome e il cognome. Per fare il login devo anche sapere lo username e password. L’attributo tipo è un valore che permette di definire se si tratta di un amministratore o dei un responsabile. Ho dimenticato anche di aggiungere l’email dell’utente perché mi serve quando devo inviare l’email agli utenti. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Ho avuto dei problemi con il panello di XAMPP, quando cerco di avviare il servizio di Apache mi da il seguente errore.    Secondo XAMPP non riesce a trovare il file libaprutil-1.dll. Ho provato a reinstallare XAMPP, ma non ha funzionato. Visto che questa settimana ho questo PC (Lenovo) devo aggiustare a casa il mio ambiente di lavoro in modo che possa lavorare in modo efficace. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Oggi avevo previsto di terminare di creare le sessioni e gli utenti in MySQL, purtroppo ho avuto problemi con XAMPP e ho perso tempo. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Creare degli utenti e fare le sessioni degli utenti quando fanno il login. |