Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Scuola d’arti mestieri Trevano |
| Data | 01.10.2020 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Oggi ho creato la views gestione, questa views è visualizzata solo da un utente amministratore. All’interno di questa pagina posso creare dei nuovi collegamenti ad un DB per potere fare un backup. Posso modificare anche modificare i collegamenti e per finire posso cancellare il collegamento.    Nel form devo compilare i campi: nome del host, username, password e nome databse. I campi username e password di default hanno come valore lo username dell’utente che si è collegato che corrisponde anche al nome dell’utente mysql. Quando clicco il pulsante CREATE DB mi richiama il metodo createLinkDB del controller gestione. Questo metodo permette di creare un nuovo link ad un databse (quello inserito nel campo) per potere fare un backup.    All’interno di questo metodo controllo che riesco a connettermi ad un database con i dati che ho inserito nei campi. Nel campo hostname posso solo inserire solo i caratteri % e localhost. Con i dati che ho inserito nei campi devo cercare a connettermi ad un database. Se la connessione va a buon fine crea una sessione e ricarico la pagina gestione. Ora ho creato una sessione per vedere se riuscissi a collegarmi, poi devo creare un nuovo database nel quale salvo questi collegamenti. Se invece la connessione non funziona ricarico la pagina gestione e non salvo nel database il collegamento. Nella views gestione nel quale vedo tutti i collegamenti creati. Questi collegamenti possono essere modificati o cancellati. Per ora la tabella viene mostrata solo quando c’è la sessione conn, domani questa tabella la mostro sempre e all’interno stampo tutti dati dei collegamenti. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Oggi non ho riscontrato dei problemi. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Sono ad un buon punto della pianificazione. Rispetto al GANTT ho interrroto le attività legati agli utenti e ho iniziato le attività legati alla gestione dei backup che erano le prime attività che dovevo eseguire. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Per la prossima giornata di lavoro devo terminare la pagina di gestione dei backup, cioè devo creare un database nel quale inserisco tutti i dati dei vari collegamenti. Nella pagina gestione devo creare la tabella che contiene tutti i collegamenti. Implemntare un sistema che quando clicco sul pulsante elimina, mi cancella il collegamento. Per finire devo implementare anche un sistema che quando clicco sul pulsante modifica posso modificare il collegamento. Se resta del tempo devo riusicre ad eseguire i backup dei collegamenti. |